PRIMEIRO TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº 045/2014 DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL (REF. TOMADA DE PREÇO Nº 003/2014)

MUNICÍPIO DE ENGENHO VELHO, pessoa jurídica de direito interno, com sede em Engenho Velho, na Rua Antônio Trombetta, número 35, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº 94.704.129/0001-24, neste ato representado por seu Prefeito Municipal VALDECIR LUIZ ESTEVAN, brasileiro, casado, portador do CPF nº 425.593.670-68, residente e domiciliado nesta cidade de Engenho Velho - RS, a seguir denominado de CONTRATANTE e RONALDO R. PEDROZO & VANDERLEI FRANCIOSI LTDA – ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 14.197.584/0001-41, com sede na Avenida Presidente Vargas, s/n, Bairro Centro, na cidade de Ronda Alta, RS, neste ato representada por seu sócio Vanderlei Franciosi, inscrito no CPF sob nº 539.467.740-91 e RG sob nº 9050272294, doravante simplesmente designada de CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Aditivo ao Contrato de Empreitada Global (Tomada de Preço nº 003/2014), com as seguintes cláusulas:

CLÁSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto formalizar a prorrogação da data para a conclusão das obras de construção de cobertura de quadra poliesportiva localizada na Avenida João Provenzi esquina a Rua Manoel Ferreira Bueno, Município de Engenho Velho, RS, conforme especificado nas cláusulas e condições abaixo, tendo em vista que, a construção de murro de contenção por parte do Município, além do grande numero de dias chuvosos  atrasaram os serviços na obra.

CLÁSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES

As Cláusulas do Contrato, ora aditado, abaixo indicadas, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Cláusula Sexta - As obras de que trata o presente Contrato serão iniciadas no prazo de dez (10) dias a contar da emissão da ordem de serviço, e serão concluídas no prazo de seis (06) meses, também contados à partir da ordem de serviço, ficando a CONTRATADA sujeita a multa de 0,10% (zero vírgula dez por cento) por dia de atraso, limitado esta a trinta (30) dias, após o qual será considerado inexecução contratual.

6.1 – No caso de inexecução parcial do contrato, CONTRATADA ficará sujeita a multa de 5% (cinco por cento), cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de um (1) ano.

6.2 – No caso de inexecução total deste Contrato, a CONTRATADA ficará sujeita a multa de 10% (dez por cento), cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de dois (2) anos.

6.3 – As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do Contrato.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato referente à Tomada de Preço 003/2014, não alteradas expressamente por este Termo Aditivo.

Engenho Velho, aos 30 de setembro de 2014.

Valdecir Luiz Estevan        Ronaldo R. Pedrozo & Vanderlei Franciosi LTDA – ME

# Prefeito Municipal

# CONTRATANTE                                             CONTRATADA

Testemunhas:

1ª____________________________________     CPF: _________________________

2ª____________________________________     CPF: _________________________